# Four Elements Remake

Patch Roadmap — актуальная карта сделанного и планов

Обновлено: 08.05.2026 · версия roadmap v3 · фокус: playable 1v1 bot MVP

# 0. Главный разворот roadmap

Удаляем Enemy Wave Debug Spawn как отдельную продуктовую цель. Это может оставаться debug-инструментом, но не является целью roadmap.

Новая ближайшая цель: playable 1v1 bot MVP — минимальная партия один на один против простого бота.

player base → player light_tank → enemy base → enemy light_tank/bot → victory/defeat

# 1. Актуальный рабочий контур

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| WORK-папка | C:\Users\Den\Desktop\four elements\four_elements_core_base |
| Запуск | 00_START_GAME_WORK_8010.bat |
| Адрес | http://localhost:8010/index.html |
| Google Drive mirror | FourElements_WORK_MIRROR |
| Roadmap | docs/project/four_elements_patch_roadmap_actual.docx + .md |

# 2. Что уже сделано

## Инфраструктура

| Блок | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Canonical WORK folder | done | Основная папка теперь four_elements_core_base. |
| Google Drive mirror | done | GPT читает актуальный лёгкий mirror без ручной загрузки большого ZIP. |
| Lightweight GPT context | done | Контекст лёгкий, без assets-бинарников. |
| AGENTS / регламент / new chat prompt | done | Канонические документы обновлены. |
| Patch runner | done | Патчи применять через 02_RUN_PATCH_AND_CHECK.bat patch.py. |

## Боевой контур light_tank

| Патч | Статус | Что закрыто |
| --- | --- | --- |
| PATCH-LT-04A | done | Одиночная атака, HP, cooldown, debug spawn. |
| PATCH-LT-04B-1 / 04B-1F / 04B-2 | done | Drag selection, group move, group attack. |
| PATCH-LT-04C-1 / 04C-2 / 04C-2F | done | Attack approach, retarget, enemy selection lock. |
| PATCH-LT-04C-CLEAN-1 / 04C-2H | done | Удалён дубль approach, добавлен destination collision guard. |
| PATCH-LT-04C-3B | installed / verify if affected | Attack-move thin layer. Старый 04C-3 не использовать. |
| PATCH-LT-04C-4 / 04C-4F | done | Double click same type только по видимым player light_tank. |
| PATCH-LT-04C-6 | done | Combat debug overlay на 9. |
| PATCH-MOVE-02 | done | Light tank destination path-cost fix. |
| PATCH-06A | done | Enemy base setup через FE_SPAWN_ENEMY_BASE(). |
| PATCH-06B | installed / quick smoke confirm | Attack enemy HQ/buildings MVP. |

# 3. Что удаляем или откладываем

| Блок | Решение | Почему |
| --- | --- | --- |
| Enemy Wave Debug Spawn | удалить из roadmap как цель | Это тестовый костыль, нужен bot/skirmish. |
| PATCH-LT-04C-5 Enemy Faction Visuals | deferred | Уже ломал бой, не возвращаться без отдельного плана. |
| Selection glow | deferred | Не блокирует gameplay. |
| Большой refactor main.js | later | Сначала playable loop. |
| Полная экономика v0.4 | после bot MVP | Сначала нужна игра, в которую можно сыграть. |

# 4. Ближайшая цель

Playable 1v1 Bot MVP:

1. Игрок стартует с базой/юнитами.
2. Враг стартует с базой/юнитами.
3. Враг сам принимает простые решения.
4. Можно уничтожить enemy HQ и победить.
5. Enemy может уничтожить player HQ и игрок проигрывает.

# 5. Ближайшая очередь патчей

| Очередь | Патч | Маршрут | Смысл |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | PATCH-06B-SMOKE-CONFIRM | manual / no patch | Подтвердить, что enemy HQ атакуется и HP падает. |
| 1 | PATCH-06C-BUILDING-DEATH-STATE | GPT patch.py если anchors ясны; иначе audit | Нормальная смерть здания: dead-state/remove, цели сбрасываются. |
| 2 | PATCH-06D-VICTORY-DEFEAT-MVP | GPT patch.py | enemy HQ destroyed → Победа; player HQ destroyed → Поражение. |
| 3 | PATCH-07A-SKIRMISH-SETUP-MVP | GPT patch.py / maybe Codex if anchors unclear | Стартовая конфигурация 1v1: enemy base, enemy ownership, стартовые enemy light_tank. |
| 4 | PATCH-07B-BOT-CONTROLLER-AUDIT | Codex read-only audit | Найти безопасные anchors для bot update loop. |
| 5 | PATCH-07C-BOT-CONTROLLER-MVP | Codex patch or GPT after audit | Бот выбирает цель и отправляет light_tank атаковать. |
| 6 | PATCH-07D-BOT-PRODUCTION-MVP | Codex/GPT after 07C | Бот получает подкрепления по таймеру с лимитом. |
| 7 | PATCH-08A-BOT-DIFFICULTY-KNOBS | GPT patch.py | easy/normal/hard: interval, maxEnemyTanks, стартовые танки. |
| 8 | PATCH-08B-FIRST-PLAYABLE-SKIRMISH | GPT/Codex by risk | Сборка первого играбельного skirmish loop. |

# 6. Детализация ближайших патчей

## PATCH-06B-SMOKE-CONFIRM

Без патча. Быстрый ручной тест:

FE_SPAWN_PLAYER_TANK(3)
FE_SPAWN_ENEMY_BASE()

Ожидание: танки выбираются, клик по enemy HQ, танки подъезжают, атакуют, HP падает.

## PATCH-06C-BUILDING-DEATH-STATE

HP <= 0 переводит здание в destroyed/dead; мёртвое здание больше не цель; атакующие танки сбрасывают target; victory/defeat пока в следующем патче.

## PATCH-06D-VICTORY-DEFEAT-MVP

Минимальный конец партии: enemy HQ destroyed → overlay Победа; player HQ destroyed → overlay Поражение; триггер один раз.

## PATCH-07A-SKIRMISH-SETUP-MVP

Player HQ/units как сейчас; enemy HQ на другой стороне карты; enemy имеет owner/faction; enemy получает 2–3 light_tank рядом с базой; цель партии — уничтожить enemy HQ.

## PATCH-07B-BOT-CONTROLLER-AUDIT

Codex read-only audit перед ботом, потому что это нелокальная зона: combat update loop, movement, target selection, ownership, buildings/HQ, player control.

## PATCH-07C-BOT-CONTROLLER-MVP

каждые N секунд:
  если enemy HQ жив:
    собрать idle/available enemy light_tank
    выбрать цель
    выдать attack command

Приоритет целей: 1) player light_tank рядом; 2) player defense/buildings; 3) player HQ.

## PATCH-07D-BOT-PRODUCTION-MVP

Временный MVP без честной экономики: если enemy HQ жив, каждые 45–60 секунд добавить 1–2 enemy light_tank, не превышать maxEnemyTanks.

# 7. После playable bot MVP

| Блок | Приоритет | Что делать |
| --- | --- | --- |
| Economy raw → energy → elements | high | Сырьё, энергия, элементы, лимиты, сепараторы. |
| Harvester state machine | high | Добыча, разгрузка, storage full, ручное управление, скорость. |
| Territory spread PNG | high | Территория через PNG overlay, медленно по 1 клетке, радиус 10. |
| Builder autoplace stability | high | Зазор 1 клетка, нормальный pathfinding, нет 'строитель не может доехать'. |
| UI scale / saves / Esc-menu | medium | UI 100/125/150, localStorage saves, меню паузы. |
| Grounding / visual polish | medium | Юниты и здания не висят, тени/anchor. |
| Config cleanup | medium | units/buildings/factions/bot difficulty config. |

# 8. Codex routing

GPT делает сам через patch.py, если задача docs/config/local, anchors видны, риск low/medium-low, достаточно node --check + manual smoke test.

Codex нужен для bot controller audit, нелокальных изменений combat/movement/pathfinding/buildings, rollback/recovery или после двух неудач GPT patch.py.

# 9. Завтрашний рабочий план

1. Запустить 04_SYNC_WORK_MIRROR_TO_GOOGLE_DRIVE.bat.
2. Проверить 06B через FE_SPAWN_PLAYER_TANK(3) + FE_SPAWN_ENEMY_BASE().
3. Если HP HQ падает — начать PATCH-06C.
4. После 06C — PATCH-06D Victory/Defeat MVP.
5. После конца партии — PATCH-07A Skirmish Setup MVP.
6. Перед Bot Controller — Codex read-only audit.
7. После audit — PATCH-07C/07D Bot MVP.
8. Сыграть 2–3 партии и выписать, что мешает.

# 10. Что НЕ входит в ближайший блок

Полноценная экономика AI; честное строительство базы ботом; pathfinding для больших армий; формации для 10+ юнитов; визуальный polish снарядов/взрывов; selection glow/grounding pass; сюжет, кампания, катсцены, перенос на Phaser.